УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора – главный инженер

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Демяшкевич Д.В.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

для открытого конкурса

по выбору генерального подрядчика для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ при строительстве объекта

«Техническая модернизация помещений второго этажа производственного корпуса ОАО «БЗМП», расположенного по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 64а»

ОАО «БЗМП»

2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид процедуры закупки | Открытый конкурс | | |
| 1 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на официальный сайт | www.icetrade.by | | |
| **Сведения об операторе официального сайта** | | | | |
| 2 | Полное наименование | РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» | | |
| 3 | Место нахождения | г. Минск, пр-т. Победителей, 7, к. 1119 | | |
| 4 | УНП | 101223447 | | |
| 5 | Адрес электронной почты | [tenders@icetrade.by](javascript:%20location.href%20=%20'mailto:'%20+%20String.fromCharCode(116,101,%20110,100,101,%20114,115,64,%20105,99,101,%20116,114,97,%20100,101,46,%2098,121)%20+%20'?') | | |
| 6 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | www.icetrade.by | | |
| 7 | Размер оплаты услуг оператора официального сайта | Устанавливается оператором торговой площадки | | |
| **Сведения о заказчике** | | | | |
| 8 | Полное наименование | Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» | | |
| 9 | Место нахождения | 222518, г. Борисов, ул. Чапаева, 64 | | |
| 10 | УНП | 600125834 | | |
| 11 | Адрес электронной почты | [borimed@borimed.com](mailto:borimed@borimed.com) | | |
| 12 | Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | borimed.com | | |
| **Сведения о работниках заказчика** | | | | |
| 13 | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), контактный телефон | Контактное лицо: инженер ОКС Сивцов Александр Константинович;  Номер контактного телефона: 8-0177-74-43-87, моб.+375-29-609-86-61;  Адрес электронной почты: [sivcov@borimed.com](mailto:sivcov@borimed.com). | | |
| **Сведения об открытом конкурсе** | | | | |
| 14 | Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | До 13 00 14.07.2023г | | |
| 15 | Ориентировочная стоимость предмета закупки | 885 794,61 BYN | | |
| 16 | Требования к составу участников | Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств. | | |
| 17 | Требования о предоставлении конкурсного обеспечения | Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения | | |
| **Сведения о предмете закупки** | | | | |
| ЛОТ №1 | | | | |
| 18 | Наименование товаров (работ, услуг) | | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | |
| 19 | Объем (количество) | | В соответствии с утвержденной проектной документацией | |
| 20 | **Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета**  Строительство объекта должно осуществляться в соответствии с действующими ТНПА, согласно утвержденной проектной документации. | | | |
| 21 | Код по [ОКРБ](consultantplus://offline/ref=F518DFBCD3DC5532E616D1B5AA49B72AA76F77E0B9D5A1E3208E740F7DF83ECB6D26C0DCA389F3041511D0D91937p6K) 007-2012 [<12>](#P696) (подвид) | | | 41.00.40.110 |
| 22 | Наименование в соответствии с [ОКРБ](consultantplus://offline/ref=F518DFBCD3DC5532E616D1B5AA49B72AA76F77E0B9D5A1E3208E740F7DF83ECB6D26C0DCA389F3041511D0D91937p6K) 007-2012 | | | Работы общестроительные (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) по возведению промышленных предприятий. |
| 23 | Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | | 01августа 2023г. – 29 декабря 2023г. |
| 24 | Условия и сроки оплаты товара (работы, услуги), гарантия возврата авансового платежа | | | Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика с отсрочкой платежа не ранее 30 банковских дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Авансирование первого месяца выполнения работ не предусматривается. Начиная со второго месяца выполнения работ предусматривается возможность перечисления текущих авансов в размере до 50% от стоимости работ, планируемых к выполнению в последующем месяце.  Целевые авансыне перечисляются. Оборудование закупается заказчиком.  В случае формирования участником предложения с условиями выплаты текущих авансов, необходимо подтверждение предоставления безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа, на сумму текущего или целевого аванса (банковские комиссии за выдачу гарантии – за счет Генподрядчика). Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств подрядчика не менее чем на 30 календарных дней. Банковская гарантия по содержанию не должна ограничивать право ОАО «БЗМП» на взыскание полной суммы авансового платежа при ненадлежащем исполнении договора с контрагентом. Банковская гарантия предоставляется за 30 календарных дней до момента предоставления первого авансового платежа. В случае невыполнения требования о подтверждении предоставления банковской гарантии заказчик справе отклонить предложение участника. |
| 25 | Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | | 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул.Чапаева 64а |
| 26 | Источник финансирования закупки по лоту | | | Собственные средства |
| 27 | Дополнительные (иные) требования (сведения) | | | Допускается в ходе исполнения заключенного договора изменение объема закупки в случаях изменения:  -налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;  - прогнозных индексов;  -нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;  -проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;  -сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:  нарушении заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;  выявлении в ходе строительства дополнительных работ (стоимость которых не превышает 20% от договорной стоимости), влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;  изменении даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства (выполнения подрядных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от заказчика.  Затраты, не учтенные в конкурсном предложении Генподрядчика, но предусмотренные в проектно-сметной документации, выявленные после проведения процедуры закупки и заключения договора не подлежат возмещению Заказчиком. |
| 28 | **Порядок формирования цены предложения, обеспечение обязательств по договору.**  **Валюта договора и платежа –**BYN  1. Цена предложения подрядчика включает в себя расчет стоимости **строительно-монтажных работ и расчет стоимости пусконаладочных работ** и формируется на основании предоставляемой заказчиком проектной, в том числе сметной документации в соответствии с постановлением Совета Министров от 18.11.2011г. №1553 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2023 г. № 311) с учетом прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ согласно приложению 1кписьму МАиС №04-3-04/4912 от 11.04.2023г. и определяется без учета стоимости оборудования с применением методов, указанных в п.7 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ (в редакции постановления Совмина от 16.05.2023 №311) и формируется с учетом средств, связанных с отчислениями на формирование фондов развития строительной отрасли в размере 1%:  1.1 на дату начала строительства объекта, указанную в задании на закупку **(на 1 августа 2023г.)** с предоставлением соответствующих **расчетов стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ.** К расчетам стоимости представить пояснительную записку, в которой отразить:  - метод формирования цены;  - за счет чего участник процедуры предлагает снизить стоимость подрядных работ;  Применение понижающих коэффициентов к общехозяйственным и общепроизводственные расходам, плановой прибыли, определяемых на основании норм, утверждаемых Министерством архитектуры и строительства не допускается. Возможно применение конкурсного коэффициента, учитывающего компенсацию рисков подрядчика, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами, и его внутренние конкурентные преимущества.  1.2. с применением прогнозных индексов цен в строительстве с учетом нормативной продолжительности строительства в форме укрупненного графика строительства (производства работ) в стоимостном выражении согласно приложения 2 к Положению о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ (в редакции постановления Совмина от 16.05.2023 №311).  **1.3 из расчета стоимости исключить локальную смету 109 «Технологическое оборудование», работы по данной смете будут выполняться собственными силами Заказчика.**  2. Ориентировочная стартовая цена заказчика на весь период строительства составляет 885794,61белорусских рублей. Цена предложения подрядчика должна быть выражена в белорусских рублях, и не должна превышать цену заказчика.  3. **Корректировка неизменной контрактной цены в случае изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене, договором строительного подряда не предусмотрена.**  4.**В случае, если при проверке стоимости работ будут выявлены ошибки и неточности, исправление которых приведет к изменению стоимости предложения, такое предложение будет отклонено.**  5. Участник вправе указать в своем конкурсном предложении процент снижения цены по отношению к ориентировочной стоимости предмета закупки, установленной заказчиком, но не более 15 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки, с приложением соответствующих расчетов и обоснований.  6. Обеспечение исполнения обязательств по договору:  6.1. При снижении цены до 10 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки победитель открытого конкурса предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 44 289,73 белорусских рублей, что составляет 5 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки, установленной заказчиком, в виде банковской гарантии в срок не позднее 20 календарных дней со дня заключения договора.  6.2. При снижении цены от 10 до 15 процентов (включительно) победитель открытого конкурса предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 132 869,19 белорусских рублей, что составляет 15 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки, установленной заказчиком, в виде банковской гарантии в срок не позднее 20 календарных дней со дня заключения договора.  6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. В ходе исполнения договора подрядчик вправе предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных в договоре, взамен ранее предоставленного такого обеспечения.  6.4. При не предоставлении в указанный срок банковской гарантии, договор считается не вступившим в силу, а участник признается отказавшимся от заключения договора. В данном случае Заказчик вправе предложить заключить договор второму по показателям после победителя процедуры открытого конкурса участнику. При уклонении участника от заключения договора оформляется протокол, который в течение одного рабочего дня доводится до сведения всех участников.  7. Закупку оборудования осуществляет Заказчик. | | | |
| 29 | **Требования к гарантийному сроку на выполненные работы.**  Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы – не менее 5 лет. | | | |
| 30 | **Срок заключения договора с победителем процедуры закупки.**  Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) организации, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки и в течение 20 календарных дней.  Проект договора прилагается к заданию на закупку.  В случае не подписания договора победителем в установленный срок, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.  Если выбранный подрядчик отказался подписать договор, то Комиссия по закупкам вправе:   * провести повторный конкурс или иную процедуру закупки; * рассмотреть вопрос о включении участника в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок. | | | |
| 31 | **Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия**  1. Предложение должно быть составлено на русском языке, на бумажном носителе в одном экземпляре, а также дополнительно в виде электронного документа в формате PDF на электронном носителе информации (диски формата CD (DVD)-R) с невозможностью модифицирования информации и содержать все необходимые документы и сведения, указанные в документации о закупке.  2. Участники разрабатывают конкурсные предложения и не позднее установленного организатором срока направляют их конкурсной комиссии в запечатанном конверте по почте или нарочным. Все страницы конкурсных предложений на бумажном носителе **должны быть пронумерованы и прошиты.** Каждый документ (оригинал или копия), кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом (в данном случае предоставляется доверенность на право подписания конкурсных документов) и скреплен печатью.В случае не выполнения этого условия, конкурсная комиссия вправе отстранить участника от участия в открытом конкурсе. Конкурсные предложения регистрируются организатором в порядке их поступления. Конверты необходимо оформить и адресовать следующим образом: ОАО «БЗМП» 222518, Минская обл., г.Борисов, ул.Чапаева, 64, «Открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ при строительстве объекта «Техническая модернизация помещений второго этажа производственного корпуса ОАО «БЗМП», расположенного по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 64а».и снабдить пометкой «Конкурсное предложение не вскрывать до **13-00  14 июля 2023г**.». На конверте надо указать название, адрес и телефон участника открытого конкурса для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытым, если оно будет объявлено опоздавшим. Конверты с конкурсными предложениями не подлежат регистрации и по решению конкурсной комиссии возвращаются участнику в следующих случаях: если они не запечатаны, если они оформлены не надлежащим образом и если конкурсные предложения получены организатором процедуры закупки по истечении конечного срока представления конкурсных предложений.  3. На электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации должна быть нанесена следующая информация: наименование участника, № процедуры закупки. Электронный носитель информации должен быть вложен в конверт вместе с предложением участника на бумажном носителе.  4. Срок действия предложения – 90 календарных дней. | | | |
| 32 | **Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.**  **Участник представляет следующие документы и сведения:**  1.Сопроводительное письмо, подтверждающее принятие всех условий открытого конкурса, проекта договора, предоставленного организатором, содержащее условия по цене предложения, сроках выполнения, условиях оплаты, необходимом авансировании, гарантийных обязательств (не менее 5 лет).  2. Копию свидетельства о регистрации Участника.  3. Обоснование и расчет цены предложения участника в соответствии с разделом **«Порядок формирования цены предложения, обеспечение обязательств по договору»**документации о закупке.  4. График платежей, за исключением случаев единовременной оплаты.  5. Копию аттестата соответствия **1-2 категории** на выполнение функций генерального подрядчика.  6. Заявление Участника об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, иных обязательных платежей.  7. Заявление о том, что Участник не включен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.  8. Заявление о том, что Участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), в стадии прекращения деятельности.  9. Заявление о том, что Участник не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением находящихся в процедуре санации.  10. Сведения, подтверждающие наличие у Участника системы контроля качества – предоставляется копия свидетельства о технической компетентности.  11. Сведения, подтверждающие наличие у Участника квалифицированного персонала (главного инженера, прорабов), привлекаемого для выполнения предмета заказа (с указанием времени работы по специальности и их специализации, наличия квалификационного аттестата, выданного в установленном порядке) - предоставляется справка, подписанная руководителем предприятия, а также копии аттестатов главного инженера и прораба.  12. Сведения, подтверждающие наличие у участника необходимой технической оснащенности – предоставляется справка о наличии или возможности аренды необходимого оборудования (машин и механизмов).  13. Справку из обслуживающего банка об отсутствии картотекипо состоянию не ранее чем на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения;  14. Сведения, подтверждающие наличие у участника сертификатов соответствия работ - предоставляются копии сертификатов.  15. Сведения, подтверждающие наличие у участника опыта в выполнении аналогичных работ:  15.1 информация о строительстве в качестве генподрядчика объектов возведения, реконструкции, модернизации или технической модернизации за период с 2018 года по настоящее время - в виде справки;  15.2 наличие положительных отзывов от заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, по объектам возведения, реконструкции, модернизации или технической модернизации за период с 2018 года - **не менее трех положительных отзывов** на фирменном бланке Заказчика.  15.3. информация о строительстве (возведения, реконструкции, модернизации или технической модернизации) в качестве генподрядчика не менее одного объекта 1-2-го класса сложности за период с 2018 года по настоящее время подтвержденный актом приемки объекта в эксплуатацию и положительным отзывом от Заказчика (на фирменном бланке Заказчика). Класс сложности объекта может быть подтвержден одним из документов: копией заключения государственной экспертизы, копией раздела ОПЗ проектной документации.  15.4. Наличие опыта возведения, реконструкции, модернизации, технической модернизации за период с 2018 года по настоящее время в качестве генподрядчика объектов, в состав которых входит **монтаж комплекса чистых помещений**, подтвержденный актом приемки объекта в эксплуатацию и положительным отзывом от Заказчика (на фирменном бланке Заказчика) с указанием, что данный вид работ выполнялся на объекте. – **не менее одного объекта**.  16. Сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности – в виде справки.  17. Копия устава предприятия.  18. Информацию о видах работ в разрезе локальных смет, планируемых к выполнению собственными силами Генподрячика и силами субподрядных организаций – в виде справки.  19. Годовая бухгалтерская отчетность за 2021, 2022 год в полном объеме. | | | |
| 33 | **Порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки**  1.Конкурсные предложения на бумажном носителе в запечатанном конверте (в одном экземпляре) принимаются по адресу 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 до **13.00 14.07.2023** года.  2. Конкурсные предложения будут регистрироваться в порядке их поступления. По требованию участника ему выдается расписка с указанием даты и времени получения его конкурсного предложения. Участники, подавшие конкурсные предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в конкурсных предложениях, до вскрытия конвертов.  3. Конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его участнику в случае, если конкурсное предложение получено после истечения окончательного срока представления конкурсных предложений.  4.Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений. После истечения срока для подготовки и подачи конкурсных предложений не допускается внесение изменений по существу предложения. | | | |
| 34 | **Порядок, дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсных документов**  1. Любой участник вправе обратиться к комиссии ОАО «БЗМП» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 5-ти календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений письмом, устно, посредством электронной почты, либо через сайт оператора торговой площадки icetrade.by.  2. Заказчик вправе по собственной инициативе либо по запросу какого-либо участника изменить и (или) дополнить конкурсные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений.  3. В случае, если изменения в приглашении к участию в закупке и (или) конкурсную документацию внесены в течении второй половины срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных изменений до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял не менее половины первоначального срока.  В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений Заказчик вправе продлить этот срок (в период до его истечения).  4. О продлении окончательного срока представления конкурсных предложений уведомляются все участники конкурса путем направления им письменных уведомлений, также информация о продлении срока представления конкурсных предложений размещается в открытом доступе. | | | |
| 35 | **Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки**  1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений в следующем порядке: предложения рассматриваются на их соответствие требованиям документации о закупке. Участники, предложения которых будут признаны соответствующими, допускаются к оценке предложений.  2. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями и их удельными весами:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №  п/п | Критерии оценки конкурсных предложений | Макси-мальное число баллов | | 1 | Цена конкурсного предложения, в белорусских рублях.  Предложение с наименьшей ценой оценивается в 87 баллов.  Предложения других участников оцениваются по формуле:  оцениваемое предложение =87 \*цена (минимальная) /цена (оцениваемого предложения).  Количество баллов по данному критерию округляется до трех знаков после запятой. | 87 | | 2 | Наличие опыта возведения, реконструкции, модернизации, технической модернизации за период с 2018 года по настоящее время в качестве генподрядчика объектов, в состав которых входит **монтаж комплекса чистых помещений**, подтвержденный актом приемки объекта в эксплуатацию и положительным отзывом от Заказчика (на фирменном бланке Заказчика) с указанием, что данный вид работ выполнялся на объекте. Начисляется 1 балл за каждый объект, но не более 10 баллов. | 10 | | 3 | Условия текущего авансирования.  Выполнение работ без текущих авансов – 1 балл.  Выполнение работ с текущими авансами в % (процентах) от стоимости работ, планируемых к выполнению в последующем месяце:  50 % - 0 баллов  40% - 0,2 баллов  30% - 0,4 баллов  20% - 0,6 баллов  10% - 0,8 баллов. | 1 | | 4 | Срок оплаты за выполненные работы (отсрочка платежа не менее 30 банковских дней), в днях.  Предложение с наибольшим сроком отсрочки платежа за выполненные работы оценивается в 1 балл.  Предложения других участников оцениваются по формуле:  оцениваемое предложение =1 \*срок отсрочки платежа (оцениваемого предложения) / срок отсрочки платежа (максимальный).  Количество баллов по данному критерию округляется до трех знаков после запятой. | 1 | | 5 | Гарантийный срок строительства не менее 5 лет и не более 10 лет, в месяцах.  Предложение с наибольшим гарантийным сроком оценивается в 1 балл.  Предложения других участников оцениваются по формуле:  оцениваемое предложение = 1 \*гарантийный срок (оцениваемого предложения) / гарантийный срок (максимальный).  Количество баллов по данному критерию округляется до трех знаков после запятой. | 1 | |  | ИТОГО | 100 |   3. Победителем будет признан участник, набравший наибольшее количество баллов.  4. В случае равного количества баллов, победителем будет признан участник, предоставивший наименьшую цену предложения. В случае одинаковой стоимости предложения при равном количестве набранных баллов, победителем признается участник, предоставивший наибольшие гарантийные сроки. В случае одинаковой стоимости предложения при равном количестве набранных баллов и одинаковыми гарантийными сроками победителем выбирается Участник, конкурсное предложение которого поступило ранее других предложений, в соответствии с регистрационным номером в журнале входящей корреспонденции. | | | |
| 36 | **Порядок проведения процедуры закупки:**  1.Открытие предложений  1.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться комиссией в день, установленный в качестве окончательного их представления или продленного окончательного срока по следующему адресу: 222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64 в **13-00  14 июля 2023г**.  1.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Представитель участника должен иметь доверенность либо документ с указанием данных ему полномочий. В иных случаях на заседании конкурсной комиссии претендент не участвует.  1.3. При вскрытии конвертов объявляются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для организации), фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место жительства) каждого участника, цена его конкурсного предложения, условия выполнения работ, порядок расчетов. Данные заносятся в протокол заседания комиссии.  1.4. Во время вскрытия конвертов комиссия не вправе принимать решение об отклонении конкретных или всех конкурсных предложений.  1.5. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов.  1.6. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат рассмотрению комиссией на их соответствие требованиям конкурсных документов, как правило, в течение десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов. В случае необходимости срок рассмотрения может быть продлен.  2. Рассмотрение предложений  2.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.  2.2. Комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими конкурсным предложениям. При этом не допускается изменение сути предложений. Не допускается также изменение цены предложения или внесение других изменений и (или) дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим требованиям (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика - организатора).  2.3. В случае выявления несоответствий предложения требованиям конкурсных документов Заказчик может уведомить об этом участника, представившего такое предложение, и предложить ему внести соответствующие изменения в течение определенного срока.  3. Отклонение предложений  3.1. Комиссия вправе отклонить конкретное конкурсное предложение в случаях, когда:  - предложение не отвечает требованиям конкурсных документов, в том числе квалификационным требованиям;  - участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);  - по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений участником представлено новое конкурсное предложение, в этом случае отклоняются оба конкурсных предложения;  - участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в конкурсных документах требования, предшествующие подписанию договора.  - предложение содержит экономически невыгодные для заказчика условия.  - победитель процедуры закупки является неплатежеспособным или финансово несостоятельным или имеет задолженность по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней и его предложение содержит условия по предоставлению текущих авансов.  - участник процедуры закупки участвовал в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности за последние три года.  3.2. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.  4. Извещение о результате конкурса.  4.1. О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление по электронной почте всем участникам не позднее трех дней, следующих за днем принятия такого решения.  4.2. Сообщение о результате открытого конкурса заказчик размещает на официальном сайте после заключения договора с участником-победителем. | | | |
| 37 | **Условия применения преференциальной поправки**  При проведении открытого конкурса **для целей оценки и сравнения предложений** к цене предложения участника преференциальная поправка не применяется. | | | |
| 38 | **Иные результаты открытого конкурса**  Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры открытого конкурса, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.  Конкурс признается несостоявшимся в случае:   * поступило менее двух предложений и комиссия не воспользовалась правом признания победителем единственного участника процедуры открытого конкурса; * в результате отклонения предложений их осталось менее двух; * отклонены все предложения, в том числе как содержащие экономически невыгодные для заказчика условия; * победитель процедуры закупки уклонился от заключения договора на закупку; * до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов (организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры закупки и результаты проверки не обжалованы организацией в установленном порядке; * участник-победитель не может быть определен.   Заказчик вправе отменить процедуру закупки и отклонить все предложения участников до выбора наилучшего из них в случае:   * отсутствия финансирования либо смены источника финансирования; * утраты необходимости приобретения работ; * изменения предмета закупки; * необходимости внесения изменений в задание на закупку.   Заказчик вправе в случае если участник, занявший первое место, не подписал договор на закупку признать победителем процедуры участника предложению которого присвоен порядковый номер 2 (второе место), провести повторную процедуру закупки, либо провести иную процедуру закупки, а также до момента выбора победителя процедуры закупки отклонить предложение участника, предложение которого заняло первое место, в случаях, если данный участник не подтвердил свое соответствие требованиям, указанным в документации о закупке (в том числе квалификационные данные).  В случае если процедура не состоялась, Комиссия по проведению закупок вправе принять решении о проведении повторного конкурса или перейти к иной процедуре закупки. | | | |
| 39 | **Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары**  Не устанавливаются | | | |
| 40 | **Акты законодательства (локальные нормативно-правовые акты) о закупках, в соответствии с которыми проводится процедура закупки**  Настоящий конкурс проводится в соответствии с Порядком закупок товаров (работ, услуг) при строительстве за счет собственных средств ОАО «БЗМП», утвержденного приказом ОАО «БЗМП» от 11.07.2022 № 310 (с внесенными изменениями и дополнениями приказами ОАО «БЗМП» от 05.01.2023 № 19, от 30.03.2023 № 160). | | | |

Приложения:

1. Проект договора.

2. Проектно-сметная документация.

Секретарь конкурсной комиссии №4 Е.А. Хомич

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС С.А. Лис